

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29 мая 2024 г. № 456

р.п. Вешкайма

О подготовке образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» к 2024/2025 учебному году

В целях своевременной и качественной подготовки образовательных

организаций к 2024/2025 учебному году, постановляю:

1. Провести с 01 июня 2024 года подготовку образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» к 2024/2025 учебному году.

2. Утвердить:

2.1. Состав штаба по подготовке образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» к 2024/2025 учебному году (приложение №1).

2.2. План мероприятий и объём финансирования на подготовку образовательных организаций (приложение №2) к 2024/2025 учебному году.

2.3. Календарный план работы штаба по подготовке образовательных

организаций к 2024/2025 учебному году (приложение №3).

 2.4. График проведения оценки готовности образовательных организаций

МО «Вешкаймский район» к2024/2025учебному году (приложение №4).

3. Управлению образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район» (Архипова Т. Н.):

3.1. В срок до 15 июля 2024 года обеспечить полную готовность муниципальных образовательных организаций к 2024/2025 учебному году.

3.2. В срок до 01 сентября 2024 года обеспечить условия для организации горячего питания и подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным организациям и доставку их к местам проживания.

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» от 05.06.2023 № 402 «О подготовке образовательных организаций муниципального образования «Вешкаймский район» к 2023/2024 учебному году».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район» Марунина А. В.

Глава администрации

муниципального образования

«Вешкаймский район» Т. Н. Стельмах

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к постановлению администрации

 муниципального образования

 «Вешкаймский район»

 от 29.05. 2024 № 456

Состав

штаба по подготовке образовательных организаций муниципального

 образования «Вешкаймский район» к 2024/2025 учебному году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель штаба:Стельмах Т. Н.  | - | глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район». |
| Заместитель председателя штабаМарунин А. В. | - | первый заместитель главы администрации муниципального образования «Вешкаймский район».  |
| Секретарь штаба: Самолова Е.В.  | - |  начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район». |
| Члены штаба: |  |  |
| Сыроежко И. Ю. | - | начальник управления ТЭР, ЖКХ и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Вешкаймский район»; |
| Чиченкова И. А. | - |  начальник управления по развитию муниципального образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район»; |
| Марунина Е. А.  | - |  начальник финансового управления администрации муниципального образования «Вешкаймский район»; |
| Архипова Т. Н.  | - | начальник Управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район»; |
| Ахмеров А. А.  | - |  начальник ПЦО №2 Майнского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области» (по согласованию); |
| Шундикова Ю. Д. | - | инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Майнский» (по согласованию) |
| Набурис А. Ю. | - | директор ООО «Вешкаймско-Карсунский дорожно-строительный участок» (по согласованию); |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

 муниципального образования

 «Вешкаймский район»

 от ­­­­­­­­­­­­29.05.2024 № 456

**План мероприятий и объём финансирования**

**на подготовку образовательных организаций**

**к 2024/2025 учебному году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена в тыс. руб | Сумма в тыс. руб. | Срок исполнения |
|  | **I. Общеобразовательные учреждения** |
|  | ***МБОУ Вешкаймский лицей им. Б. П. Зиновьева при УлГТУ*** |
|  | **Корпус №1** |  |  |  |  | до 15.07.2024 |
| 1.  | Косметический ремонт туалетов, рекреаций, гардеробов | м2 | 400 | 0,1 | 40,0 |
| 2. | Косметический ремонт пищеблока | м2 | 300 | 0,1 | 3,0 |
| 3. | Частичный ремонт системы отопления, с заменой труб (устранение протечек) | м | 6 | 1,0 | 6,0 |
| 4. | Частичный ремонт водопровода, канализации в санузлах | шт  | 2 | 1,0 | 2,0 |
| 5.  | Замена смывных бачков | шт | 2 | 0,5 | 1,0 |
| 6.  | Замена силового кабеля подземного от ЗТП до ВРУ здания  | м | 200 | 0,58 | 116,0 |
| 7. | Ремонт АПС, с частичной заменой провода  | м | 32,4 | 0,1 | 3,24 |
| 8.  | Замена светильников аварийного освещения | шт | 1 | 1,0 | 1,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **172,24** |  |
|  | ***МОУ Бекетовская СШ им. Б. Т. Павлова*** |
| 1.  | Ремонт водопровода на пищеблоке, с заменой труб на ПП | м | 20 | 0,72 | 14,4 | до 1.07.2024 |
| 2.  | Замена смесителей на кухне | шт | 3 | 1,2 | 3,6 |  |
| 3. | Замена электропроводки в кабинете географии | м | 10 | 0,16 | 1,6 |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **19,6** |  |
|  | ***МОУ Вешкаймская СОШ №1*** |
| 1. | Установка нового электроводо-нагревателя на 50 л. | шт | 1 | 8,0 | 8,0 | до 15.07.2024 |
| 2. | Установка нового вентилятора вытяжной вентиляции на пищеблоке | шт | 1 | 3,0 | 3,0 |
| 3. | Ремонт крыльца, отмостков и цоколя | м2 | 10 | 1,0 | 10,0 |
| 4. | Частичная замена труб водоснабжения. | м | 8 | 0,25 | 2,0 |
| 5. | Частичная замена шифера с заменой обрешётки на складе пищеблока | шт | 6 | 1,67 | 10,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **33,00** |  |
|  | ***МОУ Чуфаровская СШ*** |
| 1. | Косметический ремонт кабинета Центра детских инициатив | каб. | 1 |  | 40,0 | до 15.07.2024 |
| 2. | Замена окон кабинета Центра детских инициатив | шт | 2 | 23,7 | 47,4 |
| 3.  | То-же двери | шт | 1 | 21,0 | 21,0 |
| 4. | Замена светильников и электропроводки в кабинете Центра детских инициатив с установкой розеток и выключателя | шт | 2 |  | 4,0 |
| 5.  | Замена электропроводки с прокладкой в кабель канале на 2-м этаже, с заменой розеток и распредкоробок | м | 20 | 0,15 | 3,0 |
| 6. | Замена светильников в кабинетах | шт | 52 | 0,6 | 31,2 |
| 7. | Установка двухсекционной мойки в пищеблоке, с установкой смесителей | шт | 1 | 13,0 | 13,0 |
| 8. | Ремонт АПС на 2-м этаже, с заменой пожарных извещателей и прокладкой новых проводов |  |  |  | 47,0 |
| 9. | Монтаж ПС в спортзале | пом | 1 |  | 74,0 |
|  | **Итого** |  |  |  | **280,6** |  |
|  | ***МОУ Ермоловская СШ им. П. Д. Дорогойченко*** |
| 1. | Косметический ремонт в 3-х учебных кабинетах  | каб. | 3 |  | 10,0 | до 15.07.2024 |
| 2. | Выборочный косметический ремон в спортзале | пом. | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Ремонт вытяжной вентиляции в пищеблоке | пом | 1 |  | 5,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **16,5** |  |
|  | ***МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ*** |
| 1. | Приобретение огнетушителей | шт | 7 | 0,8 | 5,6 | до 15.07.2024 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **5,6** |  |
|  | ***МОУ Каргинская СОШ*** |
| 1. | Частичный ремонт мягкой кровли актового зала | м2 | 30 | 1,5 | 45,0 | до 15.07.2024 |
| 2. | Замена смесителей в пищеблоке школы | шт | 4 | 2,5 | 10,0 |
| 3. | Замена смесителей в моечной дошкольной группы | шт | 2 | 2,5 | 5,0 |
| 4. | Ремонт унитазов в дошкольной группе | шт | 5 | 0,8 | 4,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **64,0** |  |
|  | ***МОУ Стемасская СОШ им. А. С. Гришина*** |
| 1. | Косметический ремонт коридора и столовой | пом. | 2 | 7,5 | 15,0 | до 15.07.2024 |
| 2.  | Установка электроводонаревате-ля, с установкой 3-х кранов | шт | 1 | 12,0 | 12,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **27,0** |  |
|  | ***МОУ Шарловская СШ им. Б. С. Борисова*** |
| 1. | Отделка стен в моечной | м2 | 25 | 0,72 | 18,00 | до 15.07.2024 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **18,00** |  |
|  | ***МОУ Ховринская ООШ*** |
| 1. | Косметический ремонт в классах | шт | 2 |  | 4,5 | до 15.07.2024 |
| 2. | Замена светильников в фойе школы и дошкольной группе | шт | 4 | 0,25 | 1,0 |
| 3. | Частичный ремонт кладки наружной стены | м2 | 6 | 0,25 | 1,5 |  |
| 4. | Замена сетевого насоса отопления в котельной | шт | 1 | 42,8 | 42,8 |  |
|  | **Итого:** |  |  |  | **49,8** |  |
|  | **Итого по общеобразовательным организациям** |  |  |  | **686,34** |  |
|  | **II. Дошкольные учреждения** |
|  | ***МБДОУ Вешкаймский д/с «Рябинка»*** |
| 1. | Частичный ремонт кровли здания (устранение протечек в рамках гарантии подрядчика) | зд | 1 |  |  | до 15.07.2024 |
| 2. | Косметический ремонт помещений групп | пом | 3 | 10,0 | 30,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **30,0** |  |
|  | ***МБДОУ Вешкаймский детский сад «Берёзка»*** |
| 1.  | Косметический ремонт в фойе д/с, лестничных маршей | м2 | 46,7 | 0,22 | 10,3 | до 15.07.2024 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **10,3** |  |
|  | ***МДОУ Бекетовский детский сад «Колосок»*** |
| 1. | Ремонт кровли крыльца | шт | 1 |  | 20,0 | до 15.07.2024 |
| 2. | Установка калиток на игровых площадках | шт | 2 | 2,0 | 4,0 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **24,0** |  |
|  | ***МДОУ Ермоловский детский сад «Василёк»*** |
| 1. | Ремонт крыльца | шт | 1 |  | 3,0 | до 15.07.2024 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **3,0** |  |
|  | ***МДОУ Чуфаровский детский сад «Колосок»*** |
| 1.  | Замена дверей в методическом кабинете и в кабинете заведующей | шт | 2 | 6,0 | 12,0 | до 15.07.2024 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **12,0** |  |
|  | **ИТОГО по дошкольным учреждениям** |  |  |  | **79,3** |  |
|  | ***Учреждения дополнительного образования*** |
|  | **МБУ ДО ЦДО р. п. Вешкайма** |
| 1. | Косметический ремонт (покраска деревянных полов) | пом | 1 |  | 5,0 | до 15.07.2024 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **5,0** |  |
|  | **Итого по учреждениям допобразования** |  |  |  | **5,0** |  |
|  | **Всего:** |  |  |  | **770,64** |  |

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

 муниципального образования

 «Вешкаймский район»

 от 29.05. 2024 № 456

 Календарный план работы штаба

 по подготовке образовательных организаций

к 2024/2025 учебному году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Содержание деятельности | Сроки |
| 1. | Об организации проведения ремонтных работ в образовательных организациях.Об обеспечении безопасности общеобразовательных организациях (пожарная безопасность, эпидемиологическая и антитеррористическая безопасность).  | 05.06.2024 |
| 2. | О кадровом обеспечении образовательного процесса.О привлечении молодых специалистов к работе в общеобразовательных школах. Об организации подвоза учащихся в образовательные организации. О благоустройстве прилегающих территорий. | 19.06.2024 |
| 3. | О проведении акции «Помоги собраться в школу». О проведении школьных ярмарок. Об обеспечении образовательных организаций учебниками на 2024/2025 учебный год. О ходе проведения ремонтных работ, проблемных вопросах, путях решения. | 03.07.2024 |
| 4. | О подготовке пищеблоков, столовых к новому учебному году. О состоянии дел по использованию пришкольных участков и школьных садов.Об обеспечении образовательных организаций топливом к отопительному периоду.  | 10.07.2024 |
| 5. | О готовности к новому учебному году образовательных организаций района. Подведение итогов приёмки образовательных организаций.Анализ оперативной информации о готовности образовательных организаций к отопительному периоду. | 24.07.2024 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

 муниципального образования

 «Вешкаймский район»

от29. 05. 2024 № 456

|  |
| --- |
|  |

График

проведения оценки готовности образовательных организаций

МО «Вешкаймский район» к2024/2025учебному году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование образовательных учреждений | Дата приемки |
| 1. | МОУ Вешкаймская СОШ № 1 | 16.07.2024 |
| 2. | МОУ Бекетовская СШ им. Б. Т. Павлова | 16.07.2024 |
| 3. | МОУ Ермоловская СШ имени П. Д. Дорогойченко | 16.07.2024 |
| 4. | МДОУ Бекетовский детский сад «Колосок» | 16.07.2024 |
| 5. | МДОУ Ермоловский детский сад «Василек» | 16.07.2024 |
| 6. | МОУ Каргинская СОШ | 17.07.2024 |
| 7. | МОУ Мордово-Белоключёвская СОШ | 17.07.2024 |
| 8. | МОУ Шарловская СШ им. Б. С. Борисова | 17.07.2024 |
| 9. | МДОУ Шарловский детский сад | 17.07.2024 |
| 10. | МОУ Стемасская СОШ им. А. С. Гришина | 18.07.2024 |
| 11. | МОУ Чуфаровская СШ  | 18.07.2024 |
| 12. |  МДОУ Чуфаровский детский сад «Сказка» | 18.07.2024 |
| 13. | МОУ Ховринская ООШ | 18.07.2024 |
| 14. |  МБОУ Вешкаймский лицей им. Б. П. Зиновьева при УлГТУ | 19.07.2024 |
| 15. | МБДОУ Вешкаймский детский сад «Березка» | 19.07.2024 |
| 16. | МБДОУ Вешкаймский детский сад «Рябинка» | 19.07.2024 |
| 17. | МБУ ДО ДЮСШ им. В. В. Епифанова  | 19.07.2024 |
|  |  |  |
| 18. | МБУ ДО ЦДО р.п. Вешкайма  | 19.07.2024 |